Р Е С П У Б Л И К А     Б У Р Я Т И Я

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК НОВЫЙ УОЯН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016г.                                                  	                                                 № 48

О проведении месячника чистоты по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования городское поселение «п. Новый Уоян»

В целях обеспечения надлежащего состояния ,наведения чистоты  и порядка на территории городского поселения «п.Новый Уоян» , В соответствии Уставом МО ГП «П.Новый Уоян», правилами благоустройства МО ГП «п.Новый Уоян, а также  руководствуясь настоящими Правилами  устанавливающими порядок  содержания  объектов  благоустройства, содержания  и санитарной очистки территории, администрация МО ГП «п. Новый Уоян» постановляет:

1. Провести на территории МО ГП «п.Новый Уоян» в период с 20 апреля по 20 мая 2016 года месячник частоты по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МО ГП «п.Новый Уоян».

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству (Приложение №1) и план закрепления территорий за предприятиями (Приложение№2)

3. Утвердить план мероприятий по благоустройству МО ГП

«п.Новый    Уоян» на период проведения месячника чистоты по

благоустройству и улучшению санитарного состояния МО ГП

«п.Новый Уоян» на период проведения месячника (приложение 3).

4. Определить днями массовых субботников по благоустройству

МО ГП «п.Новый Уоян», 23-30 апреля, 14-21 мая 2016 года.

5. Администрации поселения провести совещание с руководителями организаций  и предприятий     по организации и проведению месячника чистоты и благоустройства;

6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий:

6.1. разработать планы мероприятий по благоустройству прилегающих и         закрепленных территорий в рамках проведения месячника и массовых субботников в срок до 20 апреля 2016 года;

6.2 обеспечить уборку территорий непосредственно прилегающим  к границам  предприятий, находящимся на территории поселения от мусора и грязи, опавших листьев и сухой травы, провести работу по привлечению работников к благоустройству  и очистке от мусора территорий, участков общего пользования, произвести обрезку кустарника и вырубку сухостойных и угрожающих жизни деревьев.

7. Администрации поселения совместно с Советом Депутатов МО ГП «п.Новый Уоян»:

Провести работу с населением   по  привлечению жителей поселка на субботники и работы по благоустройству и очистки от мусора, опавшей листвы, сухой травы, придомовых территорий, участков общего пользования.

8. Обязать торговые предприятия и предпринимателей  принять меры к наведению чистоты и порядка на территориях, прилегающим к торговым точкам.

9.  В целях пожарной безопасности сжигание отходов  и мусора производить в специально отведенных для этих целей местах под контролем  обслуживающего персонала, согласно п. 26 ППБ 01-03.

10. Комиссии по подготовке и организации работ по благоустройству  организовать контроль за проведением работ.

11. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения,

руководитель администрации

МО ГП «п.Новый Уоян»                                                О.В. Ловчая

Приложение №1

к Постановлению

Администрации МО ГП

«п.Новый Уоян»

№ 48 от 14.04.2016г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Председатель комиссии – Ловчая О.В.- глава поселения

Члены комиссии:

Ворончихина Н.П.- зам.главы поселения МО ГП «п.Новый Уоян»

Осеев А.М.    – Директор БУ «Регион- 732»

Бондаренко Е.П.- Председатель Совета Депутатов МО ГП

«п.Новый     Уоян»

Приложение №2

к Постановлению

Администрации МО ГП

«п.Новый Уоян».

№ 48 от 14.04.2016г.

ПЛАН ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ

| № п/п | Наименование учреждения | Описание территории | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станция Новый Уоян, вокзал | Территория вокруг здания станции и вокзала до дороги | Лобанов К.В. |
| 2. | Участковая больница | Территория дороги со стороны вокзала, площадь со стороны ДК | Леонова Т.Н. |
| 3. | Вечерняя школа (ВСШ) | Территория до леса со стороны ШРМ | Федорова Н.В. |
| 4. | ДК «Железнодорожник» | Территория возле ДК и памятника Первопроходцем БАМа | Инешин Е.Г. |
| 5. | Байкалбанк | Территория возле банка | Власова И.А. |
| 6. | Сбербанк | Территория возле банка |  |
| 7. | Школа № 36 | Территория возле школы и вокруг до дороги по проспекту Литовский и до д/сада «Лесная поляна» | Любомирская О.В. |
| 8. | Детский сад «Лесная поляна» | Территория д/сада и вокруг ограждения сада до 10 м. | Машанова Н.А. |
| 9. | Почта | Вокруг почты | Фомбарова А.П. |
| 10. | Пожарная часть | Территория вокруг пожарной части | Бабенко О.О. |
| 11. | Пункт полиции | Территория вокруг здания ПП | Краснояров Е.В. |
| 12. | ООО «Уоянские коммунальные системы» | Территория вокруг конторы | Деникин Д.М. |
| 13. | Владельцы частных магазинов | Территория вокруг магазинов | ИП Предприниматели |
| 14. | Детская музыкальная школа | Территория памятника «Победы» | Рябова О.В. |
| 15. | КДЦ «Туяна» | Территория возле с/к «Баянгол» и детская площадка | Кожевникова Т.А. |
| 16. | Индивидуальные предприниматели | Территория вокруг магазинов до 10 метров | Индивидуальные предприниматели |
| 17. | ТОС «Молодежный» | Закрепленная территория | Бондаренко Е.П |
| 18. | ТОС «Возраждение» | Закрепленная территория | Леденев А.Д. |
| 19. | ТОС «Мечта» | Закрепленная территория | Юсупова Ю.Р. |
| 20. | ТОС «БАРС» | Закрепленная территория | Удовиченко А.В. |
| 21. | ПЧ-25 | Территория вокруг здания ПЧ | Ипатьев В.И. |
| 22. | Вист | Территория вокруг магазина Виста до дороги | Киселенко Г.Н. |

Приложение №3

к Постановлению

Администрации МОГП

«п.Новый Уоян»

№ 48 от 14.04.2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и довести план по санитарной очистке до исполнителей |  | До 20.04.2016 | Ловчая О.В |
| 2 | Провести встречи – беседы с учащимися ,родителями « Наш любимый поселок» |  | 29.04.2016 | Любомирская О.В. |
| 3 | Определить перечень работ по каждому дому. |  | Апрель-май | Управляющая компания, председатели домов. |
| 4 | Обрезка кустарника и вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев. |  | май | Администрация поселения. Осеев А.М. |
| 5 | Посадка кустарников и деревьев |  | 22 апреля, май | Администрация поселения, организации, общественность. |
| 6 | Очистка территории от мусора и грязи |  | Апрель-май | Администрация поселения, И.П «Стасюк» |
| 7 | Уборка территории возле памятника |  | Апрель | Школа искусств, Совет Молодежи. |
| 8 | Очистка кюветов и обочин |  | Апрель-май | Администрация поселения, организации ответственные за прилегающие территории. |
| 9 | Ремонт наружного освещения с заменой ламп ДРЛ на светодиодные |  | Май- июнь | Администрация поселения. Осеев А.М. |
| 10 | Провести уборку кладбища |  | 30.04.2016г.и 21.05.2016г. | Администрация поселения, совместно с жителями |
| 11 | Провести уборку территорий закрепленных за организациям, предприятиям |  | Апрель-май | Руководители организаций. |
| 12 | Провести конкурс самая чистая и благоустроенная территория среди домов и придомовых территорий, учреждений и предприятий, торговых точек. |  | Май | Администрация поселения. Кожевникова Т.А. |
| 13 | Комиссионный обход территорий в пределах городского поселения |  | Май | Администрация поселения |
| 14 | Подведение итогов месячника по благоустройству поселения |  | 25 мая 2016г. | Администрация поселения |

Приложение №4

к Постановлению

Администрации МО ГП

«п.Новый Уоян».

№ 48 от 14.04.2016г.

ПЛАН

Мероприятий по благоустройству  территории

Городского поселения МО ГП «п. Новый Уоян»

| п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в мероприятиях субботников по благоустройству | Чел. |  |
| 2 | Санитарная уборка территорий населенного пункта | Тыс.кв.м. |  |
| 3 | Приведение в порядок кладбища | Ед. |  |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников |  |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | м.кв. |  |
| 6 | Ремонт детской и спортивной площадки |  |  |
| 7 | Отсыпка дороги по ул. Петроградская, ул. Домостроителей, |  |  |
| 8 | Грейдерование дороги по ул. Петроградская, ул. Домостроителей, ул. Драугистес, ул.Верхне-Ангарская, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, ул. Лесоводов, ул. Комсомольская, ул. Крымская, ул. Добровольцев, пер. Октябрьский Кладбище Свалка (помойка) |  |  |